Приложение 1

План

мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать в областях, городах Бишкек и Ош постоянно действующие штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду для ежемесячного рассмотрения хода подготовки к отопительному сезону, в первую очередь вопросов: - о подготовке котельных теплоснабжающих предприятий, ведомственных и промышленных котельных, связанных с теплоснабжением населения; - о качестве подготовки социальных объектов к отопительному периоду; - о качестве подготовки жилого фонда к отопительному периоду; - об обеспеченности топливом социальных объектов, населения и своевременном выделении средств льготной категории граждан | До 1 июля 2017 года | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях (далее - аппараты полномочных представителей ПКР), по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия топливно-энергетического комплекса (далее - предприятия ТЭК) |  |
| 2 | Выполнять расчеты водно-энергетических режимов использования воды Токтогульского водохранилища на период 2017 года и I квартал 2018 года на основе прогноза и ожидаемого объема электропотребления | Ежемесячно | ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», ОАО «Электрические станции» (по согласованию) |  |
| 3 | Производить корректировку планового потребления электроэнергии в разрезе областей и распределительных электрокомпаний (при уточнении прогнозных данных уровня воды в Токтогульском водохранилище по фактическому притоку воды на 1 июля 2017 года) | По мере необходимости | ГКПЭН , (по согласованию): ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», ОАО «НЭС Кыргызстана» |  |
| 4 | Обеспечить устойчивую параллельную работу энергосистемы республики в составе Объединенной энергетической системы Центральной Азии и взаимодействие с энергосистемами Центрально-Азиатских государств и Координационно-диспетчерским центром «Энергия» | Постоянно | ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», ОАО «НЭС Кыргызстана» (по согласованию) |  |
| 5 | Заключить контракты на передачу электрической энергии с распределительными электрокомпаниями, крупными промышленными предприятиями и другими лицензиатами, с установлением разрешенной к потреблению мощности по каждому присоединению, подключенному к подстанциям ОАО «НЭС Кыргызстана» | До 30 октября 2017 года | ОАО «НЭС Кыргызстана», ОАО «Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро», крупные промышленные предприятия, оптовые покупатели-перепродавцы (по согласованию) |  |
| 6 | Разработать и внести на рассмотрение в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Порядок планирования лицензиатами объемов суточного потребления электрической энергии и мощности | В установленный срок | ОАО «НЭС Кыргызстана» (по согласованию) |  |
| 7 | Подготовить к работе в осенне-зимний период генерирующее оборудование на электростанциях и несение установленных мощностей ТЭЦ города Бишкек согласно приложениям 15 и 16 к настоящему постановлению | Согласно графику ремонтов | ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», ОАО «Электрические станции» (по согласованию) |  |
| 8 | Разработать и согласовать температурный график работы теплосети и обеспечивать его безусловное выполнение | До 1 октября 2017 года | ОАО «Бишкектеплосеть», ОАО «Электрические станции» (по согласованию) |  |
| 9 | Обеспечить представление ОАО «НЭС Кыргызстана» часовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению и заключенным контрактам; - не допускать превышения разрешенной суточными графиками величины передаваемой ОАО «НЭС Кыргызстана» электрической энергии и мощности; - разработать, согласовать, утвердить, довести до потребителей и соблюдать графики ограничения местной разгрузки; | Постоянно | ОАО «Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро», лицензиаты на передачу и поставку электрической энергии (по согласованию) |  |
|  | - отключать от подстанции линии электропередачи, на которых допускается превышение потребления электрической энергии и мощности, в объемах, задаваемых ОАО «НЭС Кыргызстана», в целях предотвращения возникновения аварийной ситуации в энергосистеме или для разгрузки перегружаемых линий и трансформаторов | По мере необходимости |  |  |
| 10 | Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту, повышению надежности энергоснабжения и созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов | В соответствии с графиком | Предприятия ТЭК (по согласованию) |  |
| 11 | Производить отключение и аннулирование технических условий у потребителей, имеющих трехфазный ввод, при нарушении установленного режима потребления электроэнергии и самовольном подключении электрического отопительного оборудования | Постоянно | ОАО «Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро» (по согласованию) |  |
| 12 | Обеспечить распределение электрической энергии и мощности организациям в пределах величины выделенного лимита потребления электроэнергии и мощности, установленных приложениями 2-11 к настоящему постановлению | Постоянно | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР, по согласованию: предприятия ТЭК, ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», ОАО «Северэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро», мэрии городов Бишкек и Ош |  |
| 13 | Осуществлять в полном объеме и в приоритетном порядке оплату за потребленную бюджетными организациями электрическую и тепловую энергию и природный газ | Постоянно | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, местные государственные администрации |  |
| 14 | Не допускать подачу электрической и тепловой энергии и природного газа потребителям при наличии дебиторской задолженности | Постоянно | Предприятия ТЭК (по согласованию) |  |
| 15 | Организовать и обеспечить поставку угля для населения на стационарные топливные базы и пункты реализации согласно заключенным договорам и создать дополнительные топливные базы в населенных пунктах, не охваченных в осенне-зимний период 2016/2017 года | С 1 августа 2017 года по 1 марта 2018 года | Местные государственные администрации, ГП «Кыргызкомур», по согласованию: органы местного самоуправления, угледобывающие предприятия |  |
| 16 | Обеспечить авиационной техникой для облета и доставки оборудования и специалистов при выявлении и ликвидации аварийных отключений линий электропередачи, находящихся в условиях, недоступных для использования другой техники | По мере необходимости | МЧС, по согласованию: ОАО «НЭС Кыргызстана», ОАО «Северэлектро», ОАО «Ошэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро» |  |
| 17 | Проводить разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации о сложившейся ситуации с накоплением воды в Токтогульском водохранилище, о необходимости своевременного погашения задолженности за потребленные электрическую, тепловую энергию и природный газ, экономном использовании электрической энергии, рационального и эффективного использования топлива и энергии, энергосбережения и заготовки топлива, о проводимых мероприятиях по успешному прохождению предстоящего отопительного периода | Постоянно | Министерства, государственные комитеты, административные ведомства, аппараты полномочных представителей ПКР; по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК, ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» |  |